Nom des modules	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Localisation de l’utilisateur	10	1	Denis
Elaboration d’un devis	12	2
Saisie des garages	12	1
Notation	7	3
Accueil	8.5	7
Payement	10	7
Filtrage des garages	24	2
	93.5 jours /2	45 jours par personne

Localisation de l’utilisateur	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Google Map API	3	1
Integration API google MAP	5	1
Génération des coordonnées de l’utilisateur	1	1
Mise à jour de la base	1
Total	10 jours

Elaboration d’un devis	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Formulaire questionnaire sur la panne	3	1
Formulaire questionnaire sur le type de véhicule	1	5
Formulaire devis	3	1
Formulaire des pièces	3	2
Formulaire de l’intervention	2	5
	12 jours

Saisie des garages	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Creation de la base de données	7
Replissage de la base	1
Implémentation googleMap	3
Mise à jour Base	1
	12 jours

Notation	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Etude API	1
Integration API	2.5
Extraction de la note	3
Insert de la note dans la Base	0.5
	7 jours

Accueil	Durée estimée	Priorité	assignation	Commentaire
Formulaire d’inscription	0.5	1	Denis
Formulaire de connexion : plusieurs modes (3)	3
Formulaire d’admin du compte (utilisteur+ garagistes)	3
Formulaire de validation	2
	8.5

Filtrage	Temps	Priorité	Assignation	Commentaire
Filtrage par attribut temps	3
Filtrage par attribut note	3
Filtrage par attribut distance	3
Filtrage par attribut durée	3
Filtrage par attribut prix	3
Filtrage par attribut temps + distance	3
Filtrage par attribut temps + distance + prix	3
Filtrage par attribut temps + distance + durée	3
	24 jours

Taiga en privé et m’ajouter